AVISERING FASADRENOVERING

Hej

Under vecka 9 kommer vi att påbörja ställningsarbete inför fasadrenoveringar på hus 1 Tvååkersgränd som planeras vara färdigställt under vecka 17.

Vi ber er tömma balkonger, loftgångar och uteplatser på utemöbler mm. samt att ni monterar ner parabolantenner och eventuell inredning som är fastmonterad på fasader och balkongräcken.

Detta behöver vara gjort innan 13/3 då fasadarbeten kommer att påbörjas.

Under veckorna som arbetet pågår kommer ni tyvärr inte kunna nyttja era balkonger. Balkongdörrarna kommer att vara låsta utifrån när räckena är demonterade.

Arbeten kommer vidare fortsätta i hus 1 och 2 enligt tidplan.

Hus 1 Våxtorpsgränd 6: vecka 16-25

Efter hus 1 tar vi ett uppehåll för semester och därefter fortsätter vi med hus 2

Hus 2 Våxtorpsgränd 26: vecka 33-41

Har ni frågor angående planering och tider:

Kontakta Ricky Raippalinna 073-983 14 36

Har ni övriga frågor om arbetet:

Kontakta Daniel Sundqvist 070-591 26 21